| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: | Τοπογραφικές μελέτες για την αδειοδότηση του έργου “Καλλιέργεια πηγών Βουλέλλη Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου” και εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ερεσσού-Αντίσσης Δήμου Λέσβου |
| --- | --- | --- |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: | 6.934,09 € πλέον Φ.Π.Α. |

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

##### ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

# 1.	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

## Το προς ανάθεση αντικείμενο τοπογραφικών μελετών  είναι  το παρακάτω:

  - Αποτύπωση συνολικής επιφάνειας 6 στρεμμάτων με αποτύπωση τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Ερεσσού, αποτύπωση πορείας υφιστάμενων αγωγών προσαγωγής (Περίπου 1.200μ & 2.700μ) και αποτύπωση 2 αντλιοστάσια στη Σκάλα Ερεσού (Άγιος Αντρέας & Ψαροπόταμος).

  - Συνολική επιφάνεια 5 στρέμματα με αποτύπωση 7 πηγές (Βουλέλλη) και πορεία υφιστάμενων αγωγών προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο.

# 2.	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

# Έχοντας υπόψη:

- Ότι στις 18-12-2018 με το υπ΄αριθμ. 14254 συμφωνητικό, η ΔΕΥΑ Λέσβου ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης «Αδειοδότηση του έργου: “Καλλιέργεια πηγών Βουλέλλη Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου» στον κ. Μανδυλά Χριστόφορο.

- Ότι στις 14-02-2019 με το υπ΄αριθμ. 1485 έγγραφο, ο κ. Μανδυλάς Χριστόφορος ζήτησε την ακριβή θέση όλων των πηγών «Βουλέλλη» σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87, καθώς και την πορεία των αγωγών από τις πηγές έως το υφιστάμενο αντλιοστάσιο προκειμένου να προχωρήσει στην αδειοδότηση του έργου του παραπάνω έργου

- Ότι στις 14-5-2019 με το υπ΄αριθμ. 4440 συμφωνητικό, η ΔΕΥΑ Λέσβου ανέθεσε την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ερεσσού-Αντίσσης Δήμου Λέσβου στον κ. Μαντζαβράκο Ηλία.

- Ότι για την εκπόνηση της ανωτέρω ΜΠΕ είναι απαραίτητη η τοπογραφική αποτύπωση της ΕΕΛ (Διάγραμμα κάλυψης), η αποτύπωση των αγωγών προσαγωγής 1:5000 (Περίπου 1.200μ & 2.700μ), καθώς και των 2 αντλιοστάσιων στη Σκάλα Ερεσού (Άγιος Αντρέας & Ψαροπόταμος)

Κατόπιν των παραπάνω, είναι απαραίτητη η μελέτη των παραπάνω τοπογραφικών στοιχείων, προκειμένου να υλοποιηθεί η Αδειοδότηση του έργου: “Καλλιέργεια πηγών Βουλέλλη Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ερεσσού-Αντίσσης Δήμου Λέσβου.

# 3.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

3.1	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης θα γίνει σε μία φάση

| Αντικείμενο σύμβασης | Μήνας 1 | Μήνας 2 |
| --- | --- | --- |
| Όλες οι Τοπογραφικές Μελέτες, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 |  |  |

# 4.	ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

## 4.1	ΓΕΝΙΚΑ

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης διενεργείται σύμφωνα με την Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016).

Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή για το έτος 2017  τκ = 1,203.

## 4.2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.2.1	 Αποτύπωση συνολικής επιφάνειας 6 στρεμμάτων με αποτύπωση τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, αποτύπωση πορείας υφιστάμενων αγωγών προσαγωγής και αποτύπωση 2 αντλιοστάσια στη Σκάλα Ερεσού (Άγιος Αντρέας & Ψαροπόταμος).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

- Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου.  (ΤΟΠ. 2)

Απαιτούνται 2 τριγωνομετρικά σημεία: 2*350€ + 2*65€ = 830€

- Πολυγωνικές στάσεις εντός κατοικημένων περιοχών. (ΤΟΠ. 3)

Απαιτούνται 10 πολυγωνικές στάσεις με μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών: 10* (65€ + 25€) = 900€

- Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις (ΤΟΠ. 4)

Υπολογισμός υψομέτρων, Κατηγορία 2 Λοφώδες 10-20% και άνω, 200 * 4χλμ. = 800€

- Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων. (ΤΟΠ. 6)

Αποτύπωση σε κλίμακα 1:200, Κατηγορία 1 Ι. (πυκνοδομημένη): 6,00 στρ. * 160€  * 1,60= 1536€

Άθροισμα Τοπογραφικής Μελέτης:  4.066,00€

Συντελεστής  τκ = 1,203                            1,203 * 4.066,00€  = 4.891,40 €

Συνεπώς η προεκτιμώμενη αμοιβή για την συγκεκριμένη μελέτη αποτύπωσης, διαμορφώνεται ως εξής: 4.891,40 + ΦΠΑ (17%) = 5.722,94 €

4.2.2	Συνολική επιφάνεια 5 στρέμματα με αποτύπωση 7 πηγές και πορεία υφιστάμενων αγωγών προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

- Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου.  (ΤΟΠ. 2)

Απαιτούνται 2 τριγωνομετρικά σημεία: 2*65€ = 130€

- Πολυγωνικές στάσεις εκτός κατοικημένων περιοχών. (ΤΟΠ. 3)

Απαιτούνται 3 πολυγωνικές στάσεις με μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών: 3* (50€ + 25€) = 225€

- Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις (ΤΟΠ. 4)

Υπολογισμός υψομέτρων, Κατηγορία 3 Ορεινό 20% και άνω, 130 * 5χλμ. = 650€

- Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων. (ΤΟΠ. 5)

Αποτύπωση σε κλίμακα 1:200, Κατηγορία 2 με κλίση από 10% - 40%: 5,00 στρ. * 77€  * 1,80= 693€

Άθροισμα Τοπογραφικής Μελέτης:  1.698,00€

Συντελεστής  τκ = 1,203                            1,203 * 1.698,00€  = 2.042,69 €

Συνεπώς η προεκτιμώμενη αμοιβή για την συγκεκριμένη μελέτη αποτύπωσης έκτασης 5 στρεμμάτων, διαμορφώνεται ως εξής: 2.042,69 + ΦΠΑ (17%) = 2.389,95 €

| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- |